# 合肥市第四中学信息系统网络安全等级保护采购文件

一、项目概述

为贯彻落实国家信息安全等级保护制度，根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条的要求，以国家等级保护相关标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）为基础，进一步提高合肥第四中学信息系统网络安全防护水平，明确信息系统的安全保护水平与国家信息安全等级保护相关要求之间的差距以及系统存在的安全隐患，需对合肥第四中学信息系统实施等级保护测评工作，以便为后续的安全建设和整改工作提供建议和决策依据，以进一步完善信息系统安全管理体系和技术防护体系，切实提高系统信息安全防护能力，为合肥第四中学信息化健康发展提供可靠保障。

| 招标须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：合肥市第四中学核心网络系统网络安全等级保护测评采购招标 项目性质：服务类 |
| 2 | 招标人：合肥市第四中学 地址：安徽省合肥市滨湖新区迎淮路与天津路交口合肥市第四中学 |
| 3 | 项目最高限价：十万元整（100000.00） |
| 4 | 报名及投标 1.投标（报名）时间：2022年8月18日-2020年8月29日12:00，在此时间后逾期报名、投递学校不予接收。 2.投标材料递交方式： （1）材料递交地点：合肥市滨湖新区迎淮路与天津路交口合肥市第四中学景贤书院五楼数据资源中心 陈老师收 电话：0551-62899597，注明投标人姓名、详细通讯地址、联系电话。 （2）邮寄：安徽省合肥市滨湖新区迎淮路与天津路交口合肥市第四中学/ 邮编:230000 电话:0551-62899597，陈老师收。请在邮件上注明“合肥市第四中学信息系统网络安全等级保护测评”。 3.评标时间：北京时间2022年8月29日下午 4.评标地点：合肥市第四中学 |
| 5 | 联合体投标：□允许 不允许 |
| 6 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 7 | 竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。 |
| 8 | 招标评定方法：综合评分法 |
| 9 | 招标内容：合肥市第四中学信息系统网络安全等级保护测评 合同有效期：签订之日起一年 |
| 10 | 备注：疫情期间不建议投标人踏勘现场，请考虑需求综合报价。 |

二、项目要求及系统情况

1. 为了有效防范和化解风险，保证学校信息系统平稳运行和业务持续开展，需对学校信息系统开展等级保护测评工作，找出系统现状与相关标准要求之间的差距、存在的安全风险并遵循适度原则，提出切实可行的整改建议并实施安全整改，梳理和完善信息安全管理制度，健全和完善信息安全管理体系和技术保障体系，并完成等级保护测评。

2. 要求投标单位为对合肥市第四中学被测系统进行深入的分析评估，理清各种基础数据和运行情况，发现各种问题和隐患，在此基础上提供针对性的整改建议，配合合肥市第四中学对被测系统提供后期运行全过程整改支持服务，并提供相关技术咨询服务等。

3.根据中华人民共和国国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）以及有关文件要求，将对以下信息系统等级保护测评项目进行公开招标。

| 序号 | 系统名称 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥市第四中学核心网络系统 | 二级 | 等级保护测评服务 |
| 2 | 一卡通系统 | 二级 | 等级保护测评服务 |

三、测评要求

依据国家相关文件、标准要求对被测系统进行等级保护测评。

1. 等级保护测评内容

等级保护测评内容主要包括以下几个方面：

（1）安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评。

（2）安全管理测评：包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等五个方面的安全测评。

（3）形成差距分析报告：依据测评结果对各信息系统进行安全现状分析，形成相应的差距分析报告和安全问题整改建议。

（4）编制等级测评报告：完成上述测评工作和建设方实施整改后，出具符合公安机关要求的（年度）网络安全保护等级测评报告。

2.其他要求

（1）工期要求

中标供应商应于中标后10个工作日内进场测评，30个工作日内出具测评报告；因甲方整改要求，可适当延迟，但最长不超过180个日历天。

（2）报价要求

报价应包含完成该项目所发生的一切费用，包括但不限于现场调查考察费、基础资料收集费、方案咨询人员差旅费，税金、保险、交通费、通信费、办公费、人员生活费等各项费用。采购人将不予支付投标人任何其他费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

四、项目实施成果

《网络安全等级保护系统差距分析报告》、《网络安全等级保护系统测评报告》

五、项目实施要求

1.客观性和公正性要求：

在最小主观判断情形下，按照评估双方相互认可的评估方案，基于明确定义的测评方式和解释，实施评估活动。

2.保密要求：

在测评过程中，需严格遵循保密原则，对服务过程中涉及到的任何用户信息未经允许不向其他任何第三方泄漏，以及不得利用这些信息损害采购方利益。

3.互动要求：

在整个测评过程中，强调采购方的互动参与，每个阶段都能够及时根据采购方的要求和实际情况对测评的内容、方式做出相关调整，进而更好的进行风险评估工作。

4.最小影响要求：

测评工作应该尽可能小地影响系统和网络的正常运行，不能对业务的正常运行产生明显的影响（包括系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等），如无法避免，则应预先做出说明并经业主同意后实施。

5.规范性要求：

信息安全等级保护测评服务的实施必须由专业的测评服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，并提供报告。

6.质量保障要求：

在整个测评过程中，须特别重视项目质量管理。项目的实施将严格按照项目实施方案和流程进行，并由项目协调小组从中监督，控制项目的进度和质量。

六、资质及要求

1. 具有公安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书；

2.投标人所提供任何材料均须真实可靠，凡发现投标文件中涉及资质、案例等任何一处弄虚作假者，均一票否决，直接取消中标资格，三年内不能参与本单位相关项目，追究相关责任和造成的损失，并依次递补下一个中标人。

七、评审标准

本次项目采用综合评标法得分最高者中标。

八、评标

本项目采用综合评标法。综合以下因素后，按得分高低决定最终的中标方。评审分值具体如下表：

评分细则（满分100分）

| 项目名称 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质分 | 机构资质 | 29分 | 1.具有公安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，得5分； 2.具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS检验机构认可证书（认证范围含网络安全等级保护测评、信息安全风险评估），满足得5分； 3.具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书，满足得5分； 4.具备市场监督管理局颁发的CMA检验检测机构资质认定证书，满足得5分； 5.具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（认证范围含咨询），满足得3分； 6.具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全应急处理一级服务资质证书，满足得3分； 7.具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全风险评估一级服务资质证书，满足得3分； 注：以上材料提供扫描件或影印件，须能体现投标供应商名称，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 项目团队资质 | 17分 | 本项目拟配备人员： （一）项目经理（1人）（满分9分） 1.具有网络或信息安全等级测评师（高级）证书，得3分； 2.具有ISCCC信息安全管理体系审核员合格证书，得3分； 3.具有CISAW信息安全保障人员认证证书，得3分； （二）项目团队其他人员（项目经理除外）（满分8分） 1.具有省级及以上人社部门颁发的信息安全工程师（中级）的，每个证书得1分，满分2分； 2.具有省级及以上人社部门颁发的网络工程师（中级）的，每个证书得1分，满分2分； 3.具有网络或信息安全等级测评师（中级）证书，每个证书得1分，满分2分； 4.具有注册信息安全工程师证书（CISP）的，每个证书得1分，满分2分； 注：1.投标文件中提供上述人员名单、相关证书以及为其缴纳的近六个月内（任意三个月）医疗保险或养老保险缴费证明材料的扫描件或影印件。 2.项目团队其他人员中同一人具有多个证书的可累计加分。 |
|  | 管理体系认证 | 10分 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的： 1.质量管理体系认证证书； 2.信息安全管理体系认证证书； 3.信息技术服务管理体系认证证书； 4.环境管理体系认证； 5.职业健康安全管理体系认证； 每个认证证书（认证范围含等级保护测评）得2分，满分10分。 注：投标文件中提供上述证书的扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，未提供或提供不全的不得分。 |
| 供应商 安全能力 |  | 10分 | 自2018年1月1日以来，投标人获得网络安全管理部门 （省级及以上国家网络安全等级保护工作部门或省级及以上公安部门或省级及以上网信办）颁发的网络安全方面荣誉证书或感谢信的，每提供1个得2分，满分10分。 注：投标人需提供荣誉证书或感谢信扫描件或复印件，时间以荣誉证书或感谢信落款时间为准。 |
| 项目案例 |  | 9分 | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）：项目甲方为政府机关、学校等事业单位，合同中提供等保测评服务的类似业绩，每个得3分；满分9分。 注：提供合同的扫描件或影印件，如合同或测评报告无法体现时间、服务内容等，须另附业主证明等相关证明材料扫描件或影印件。 |
| 测评方案 |  | 15分 | - 项目需求分析、测评依据满足项目要求；技术实施方案合理可靠（0-5分）； - 提供测评工具相关说明情况（0-3分）； 3.测评质量保证措施完善管理制度（0-3分）； 4.提供完善的售后服务方案，内容包含并不限于响应时间、服务方式等。（0-4分） |
| 价格分 |  | 10分 | 按照下列公式计算：投标人价格得分=（最低报价/投标报价）×价格满分基数(10分)。 |

每个评委对各投标人的评分的算术平均值（精确到小数点后两位）即为该投标人的商务得分。

本项目采用综合评标法，按投标人的最终评标得分由高到低顺序排列。投标得分相同的，按价格分得分由高到低顺序排列，如仍不能确定排序，由评标委员会按照少数服从多数的原则投票确定。

九、其它

1．本招标文件的最终解释权归合肥市第四中学。

2．投标文件中资质部分需响应单位盖章，附件一、二、三和投标文件一起密封。

# 附件一

# 响应函

致合肥市第四中学 ：

- 根据已收到的                    项目的询价采购文件，我单位经研究上述项目询价文件的各项条款后，我方愿以人民币          元（大写            元）的总价（含   %增值税），按询价文件要求向甲方提供服务。

2、我方承诺服务期（工期）为 不超过180个日历天。

3、如果我方成交，我们保证按上述报价、服务期、完成询价文件规定的全部项目，提交优质的投标文件。

4、我们确认已全面熟悉理解并接受询价采购文件的全部内容和要求，并承担依据询价采购文件应予考虑的相应风险。

响应单位：(盖章) （以下信息必须填写！）

单位通讯地址：

邮编：

电话：

联系人：

法定代表人或委托代理人：(签章)

日期：    年     月    日

# 附件二

# 授权委托书

本授权委托书申明：单位                  (响应单位名称)，现授权委托                     （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 合肥市第四中学 组织的                     项目的询价活动。代理人在询价全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          部门：            职务：

响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附：

附委托代理人身份证复印件

# 附件三

# 项目报价书

| 项目名称 | 合肥市第四中学信息系统网络安全等级保护测评 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 （盖章）： |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 工期 | 不超过180个日历天 |
| 其他说明： |  |

法人代表或委托代理人签字：

日期：